법무법인 명(SOL & LUNA)

한글 홈페이지 SEO 아키텍처 개편

작업 완료 보고서

Vite SPA → Next.js 14 App Router 전환

개편 지침서 v2 · 1~14단계 전체 수행

작성일: 2026-07-14

브랜치: feature/korean-site-seo-architecture (미커밋)

# 목차

# 1. 프로젝트 개요

법무법인 명(경기 평택 소재, 대표변호사 최철호)의 한국어 공식 홈페이지를, 검색엔진이 각 페이지를 독립적으로 수집할 수 있는 구조로 개편했다. 개편 지침서 v2에 정의된 14개 단계를 순서대로 수행했으며, 각 단계마다 사용자 승인을 받은 뒤 진행하고 결과를 검증했다.

핵심 전환: 단일 페이지형 Vite + React SPA(실제 URL 1개)를 Next.js 14 App Router 기반의 서버 렌더링 사이트(실제 URL 34개 라우트)로 전면 이전했다.

### 작업 대상

- 기술 구조: Vite + React + TypeScript → Next.js 14 App Router + TypeScript + Tailwind CSS(빌드형)

- 사이트 성격: 국내 고객 대상 공식 홈페이지 (주요 지역 평택, 인접 안성·오산·아산)

- 핵심 업무: 형사, 민사, 가사(이혼·상속), 부동산·건설, 공사대금, 대여금·채권

- 데이터: Supabase(성공사례·법률정보·판례·서식), 관리자 페이지(콘텐츠 CRUD)

# 2. 최종 목표 대비 결과

개편 목표는 (1) 지역 기반 검색어 대응(평택 변호사, 평택 부동산 변호사 등), (2) 사용자가 변호사 경력·업무·상담 방식·위치를 확인하고 상담까지 완료, (3) 서울 서초 소재 동명 법인과의 엔티티 구분이었다.

| 목표 | 달성 방식 | 상태 |
| --- | --- | --- |
| 지역 검색어 대응 | 페이지별 title/description, 지역 페이지, JSON-LD | 구조 완료 |
| 각 페이지 독립 수집 | App Router 실제 URL 34개 + SSR/ISR | 완료 |
| 상담 완료 흐름 | 서버 검증 상담 폼 + 전화/온라인 CTA 전면 배치 | 완료 |
| 동명 법인 구분 | JSON-LD에 사업자번호·평택주소·전화 + NAP 일관성 | 완료 |
| 검색 유입 자산 승계 | 구 사이트 379 URL 인벤토리 + 301 리디렉션 | 구조 완료 |

※ "구조 완료"는 코드·인프라가 준비되었고, 실제 색인은 정식 도메인 연결 및 콘텐츠 확정 후 활성화됨을 의미한다.

# 3. 단계별 수행 내역

1단계  현재 구조 감사

전 페이지·컴포넌트, Supabase 사용 범위, 관리자 기능, 상담 전송 상태, 환경변수, 빌드 경고를 조사하고 마이그레이션 위험과 재사용 가능 컴포넌트를 정리.

2단계  실제 URL 구조 구현

Next.js 14 전환. Vite 제거, app/ 라우트 34개 구축. 법적 고지 4종을 모달에서 독립 URL로 분리. 전 컴포넌트 navigateTo → next/Link 전환. 404 페이지 신설.

3단계  메타데이터·검색엔진

페이지별 title/description/canonical, robots.txt·sitemap.xml 자동 생성(152 URL), Open Graph·Twitter Card, 검색엔진 인증·GA 환경변수. 개발 도메인 전체 noindex.

4단계  변호사 전용 페이지

/attorneys/choi-cheolho 신설. 검증된 정보만 사용(학력·경력·원칙). Person·ProfilePage·LegalService JSON-LD. NAP 공통 유틸(lib/organization.ts) 신설.

5단계  업무 분야 상세 페이지

7개 분야 라우트 + 공통 템플릿(13개 섹션). 콘텐츠 스키마·빈 양식 신설. 법률 본문 미창작 원칙 — 검수(reviewedBy) 전까지 noindex + 콘텐츠 대기 안내.

6단계  지역 페이지

/locations/pyeongtaek(실사무소, index). 안성·오산·아산은 "평택 사무실에서 상담" 정직 문구 + "별도 사무소 없음" 명시 + noindex(중복 콘텐츠 방지).

7단계  구조화 데이터

전역 LegalService·WebSite 1회 삽입. 상세 페이지에 Article/BlogPosting·BreadcrumbList. About에 지역 정체성 문장. 동명 법인 구분 필드 완비.

8단계  상담 양식 개편

EmailJS 클라이언트 직송 제거 → 서버 Route(/api/consultation). 입력 확장, 필수 고지 4종. Zod·rate limit·honeypot·주민번호 차단·실패 시 성공표시 금지.

9단계  공개 화면 정리

푸터 관리자 링크 제거, 법률서식 검색 실동작화·데모파일 제거. picsum·"Design by AI"·"최고의" 표현 잔존 0 재확인. 콘솔 로그 정리.

10단계  이미지·성능

next/image 전환 9곳(히어로 priority·초대형 프로필 자동 축소 등). Tailwind CDN 제거·자체 호스팅 WebP·미사용 라이브러리 제거 확인.

11단계  접근성·모바일

h1 페이지당 1개 정리, GNB 드롭다운 키보드 접근(focus·aria), tel:/mailto: 링크, 색상 대비 개선, 모바일 메뉴 스크롤 확인.

12단계  분석·전환 추적

GA4 환경변수 기반(미설정 시 완전 비활성). phone_click·consultation_start/submit·email_click·english_site_click 이벤트 연결.

13단계  구 사이트 리디렉션

sllaw.co.kr 379 URL 인벤토리(CSV). middleware.ts가 그누보드 쿼리스트링 URL을 301 처리. 매핑 테이블 분리. 대표 18 URL 301 실측.

14단계  콘텐츠 워크플로우

이관 검토 목록(법률정보 68·성공사례 63건), 워크플로우 문서(등록법·이관법·전환일 체크리스트). 개별 글 매핑 자리 준비.

# 4. 신규 URL 구조 (34개 라우트)

| URL | 내용 | 색인 |
| --- | --- | --- |
| / | 홈 (히어로·철학·성공사례·판례·상담) | index* |
| /about | 법인 소개 | index* |
| /attorneys/choi-cheolho | 최철호 대표변호사 프로필 | index* |
| /practice | 업무 분야 (허브) | index* |
| /practice/{7개 분야} | 분야별 상세 (공사대금·건설·부동산 등) | noindex(대기) |
| /fees | 수임료 안내 | index* |
| /cases, /cases/[id] | 성공사례 목록·상세 | index* |
| /insights, /insights/[id] | 최신 법률 정보 목록·상세 | index* |
| /legal-cases, /legal-cases/[id] | 주요 판례 목록·상세 | index* |
| /legal-forms | 법률 서식 | index* |
| /tools | 스마트 도구 | index* |
| /locations/pyeongtaek | 평택 사무실 안내 | index* |
| /service-areas/{3개} | 안성·오산·아산 지역 안내 | noindex(대기) |
| /consultation | 온라인 상담 신청 | index* |
| /contact | 오시는 길 | index* |
| /privacy, /terms, /disclaimer, /email-policy | 법적 고지 (모달→독립 URL) | index* |
| /admin | 관리자 (별도 레이아웃) | noindex |
| 404 | 존재하지 않는 URL 전용 | - |

* index 표시 페이지도 현재는 개발 도메인이므로 전체 noindex 상태이며, 정식 도메인 연결 시 NEXT_PUBLIC_ALLOW_INDEXING=true로 일괄 활성화된다.

# 5. 테스트 결과

| 항목 | 결과 |
| --- | --- |
| npm run build | 성공 (34/34 페이지 생성) |
| npm run typecheck (tsc) | 통과 |
| 전 URL 응답·고유 title | 14개 페이지 200 + 서로 다른 title |
| 404 처리 | 미정의 URL·잘못된 상세 id → 404 |
| JSON-LD 문법 | 전 페이지 파싱 오류 0, Organization 중복 없음 |
| 개발 도메인 noindex | 전 페이지 확인 |
| 구 URL 301 리디렉션 | 대표 18개 301 + 정확한 목적지 + 체인 없음 |
| 상담 API 검증 | 7개 시나리오(필수·이메일·주민번호·동의·honeypot·레이트리밋) 통과 |
| 모바일(375px) | 햄버거·가로스크롤 없음·tel 링크 정상 |
| 접근성 | h1 페이지당 1개, 드롭다운 키보드 접근 |

※ npm run lint는 ESLint 미설치로 미실행. 필요 시 eslint-config-next 설치 후 활성화 가능.

# 6. 보안 변경사항

- 상담 접수를 클라이언트 EmailJS 직송 → 서버 Route Handler로 이전 (API 키가 클라이언트 번들에서 제거됨)

- 서버 측 Zod 검증, IP당 10분 5회 rate limiting, honeypot 봇 차단

- 상담 내용의 주민등록번호 패턴 감지·차단, HTML·제어문자 sanitization

- 이메일 전송 실패 시 성공으로 표시하지 않음 (구조적 보장), 성공·실패 서버 로그

- 공개 푸터의 관리자 접근 링크 제거, /admin noindex + robots.txt 차단

- 개인정보처리방침을 모달 → 독립 URL(/privacy)로 제공, 상담 폼에 수집·이용 동의 필수화

# 7. 신규 환경변수 (Vercel 설정 필요)

| 변수 | 용도 | 설정 시점 |
| --- | --- | --- |
| NEXT_PUBLIC_SITE_URL | canonical·sitemap 기준 도메인 | 도메인 연결 시 |
| NEXT_PUBLIC_ALLOW_INDEXING | true일 때만 색인 허용 | 정식 도메인에서만 |
| EMAILJS_SERVICE_ID / TEMPLATE_ID / PUBLIC_KEY | 상담 접수 서버 발송 | 배포 전 필수 |
| EMAILJS_PRIVATE_KEY | EmailJS 비브라우저 호출 인증 | 배포 전 (권장) |
| NEXT_PUBLIC_GOOGLE_SITE_VERIFICATION | Google 서치콘솔 인증 | 선택 |
| NEXT_PUBLIC_NAVER_SITE_VERIFICATION | 네이버 서치어드바이저 인증 | 선택 |
| NEXT_PUBLIC_GA_ID | Google Analytics 4 | 선택 |

# 8. 배포 시 주의사항

- Vercel 프레임워크 프리셋이 Vite → Next.js로 자동 감지되는지 확인 (빌드 커맨드 하드코딩 시 수정)

- EmailJS 대시보드에서 비브라우저 API 허용 또는 Private Key 발급 → 실제 접수 1회 테스트(sllaw@sllaw.co.kr 수신 확인)

- assets-src/ (원본 이미지 백업, 약 10MB)를 커밋에 포함할지 결정

- 도메인 전환일 절차는 data/CONTENT_WORKFLOW.md의 체크리스트 참조

# 9. 사용자 확인·보충이 필요한 항목

### 법률·데이터 확인

- Supabase RLS 정책 확인 — 4개 테이블(success_cases 등) 쓰기 권한이 인증 사용자로 제한되는지

- sameAs 공식 프로필 확정 — 구 사이트에서 발견한 네이버 블로그(blog.naver.com/sllaw6100) 포함 여부

- 대한변호사협회 형사·민사 전문등록 표기 (인증번호·명칭) — About/프로필 TODO

- 평택경찰서 범죄피해자 상담 변호사 표기 — 정확한 명칭 확인

- 수임료 착수금 실제 금액 확정 (현재 플레이스홀더), 평택 사무실 주차 안내

### 콘텐츠 워크플로우

- 업무분야 콘텐츠 초안 작성·검수 (권장 순서: 공사대금 → 건설 분쟁 → 부동산)

- 구 사이트 이관 대상 게시글 선별 (data/legacy-content-review.md, 법률정보 68·성공사례 63건)

- 성공사례의 변협 광고규정 적합성(과장·일반화 표현) 개별 확인

- (선택) Google Search Console 유입 데이터로 이관 우선순위 표시

# 10. 주요 산출물 파일

| 파일 | 설명 |
| --- | --- |
| app/ (34 라우트) | Next.js App Router 페이지 전체 |
| lib/organization.ts | NAP 단일 출처 + JSON-LD 빌더 |
| lib/seo.ts, lib/analytics.ts | BreadcrumbList·날짜 변환, GA 이벤트 유틸 |
| middleware.ts | 구 사이트 301 리디렉션 처리 |
| data/redirects.json | 구→신 URL 매핑 테이블 |
| data/legacy-url-inventory.csv | 구 사이트 379 URL 인벤토리 |
| data/legacy-content-review.md | 이관 검토 목록 (131건) |
| data/practice-areas.ts + templates/ | 업무분야 콘텐츠 스키마·빈 양식 |
| data/CONTENT_WORKFLOW.md | 콘텐츠 워크플로우·전환일 체크리스트 |

전체 변경: 파일 47개 (수정 34 · 삭제 8 · 신규 디렉터리 포함). 커밋하지 않고 브랜치 워킹 트리에 보관.

본 보고서는 개편 지침서 v2의 22장(작업 완료 보고 형식)에 따라 작성되었다.